インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 東海・北陸ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （公財）群馬県建設技術センター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | （公財）岐阜県建設研究センター |  |  |  |  | 担当部署：インフラマネジメントセンター （TEL）058-277-1134 （mail） |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 市町村の橋梁点検の地域一括発注 |  |  |  |  |  | － 枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 ※国の群マネ特設HPにある「群マネの実施方針」フォーマットを基に作成した神奈川県都市整備技術 センターの概要図PPTを添付するので、これを編集して作成をお願いします。また、国の検討委員会 等で公表されるモデル地域の実施方針を必要に応じ参照してください。 ○概要（特徴等） 地域一括発注の実施：市町村の「技術職員不足・技術力不足・予算不足」という課題解決に寄与するため、建設研究センターが複数の市町村から点検業務を受託し複数の市町村をまとめて、建設コンサルタントへ一括発注を行うスキームを構築している。 新技術の導入：3巡目点検の2年目（令和7年度から）において「継続的かつ効率的な点検」を実現するため、点検支援技術（ＵＡＶ等）の導入を開始した。 品質管理の徹底：岐阜県橋梁点検マニュアル等に基づき、学識経験者等からなる「岐阜県市町村長寿命化修繕計画検討会」による診断結果の妥当性の確認を実施し、点検精度の向上を図っている。 ○効果 効率的な実施と経費削減：橋梁点検車の一括借上げや発注事務の集約により、スケールメリットを活かしたコスト低減を実現。 自治体支援：専門知識が必要な点検・診断や発注事務をセンターが担うことで、市町村職員の技術力向上と業務負担軽減に寄与している。 データの利活用：点検調書データ等をセンター所有の市町村橋梁台帳管理システムに登録し、一元管理を行っている。令和７年度より、蓄積された約10,000橋の点検データ等を利活用した、最適な維持管理計画を策定する「市町村橋梁維持管理支援システム」の開発に着手している 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 5 | 学識経験者等による妥当性確認により、点検、診断結果の信頼性が向上する |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 5 | 事務の集約化と地域一括発注により、点検業務が円滑に進捗する |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 4 | 新技術導入にさらなるコスト抑制を追求 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 4 | データベース化により、長期的なメンテナンスサイクルの構築が可能 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） 点検支援技術（ＵＡＶ等）の導入検討において、センター自らが高性能ドローンを購入・保有する案も検討したが、高額な先行投資のリスクや、操作研修・維持管理に伴う職員の業務増大が懸念された。 このため、センターでの機材保有は見送り、県内全てをまとめてコンサルタントへ一括発注する形態を採用することで、現行以上の労力をかけることなく、民間の技術力を活用して点検の高度化・効率化を図ることとした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |