インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 東海・北陸ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （公財）富山県建設技術センター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益財団法人 愛知県都市整備協会 |  |  |  |  | 担当部署：まちづくり事業部建設技術課 （TEL）052-756-2114 （mail）kensetsuka@aichi-toshi.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | 枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 ※別図 概要図を参照 ○概要（特徴等） 複数市町村のインフラを群として捉える取組として、平成27年度から地域一括発注による道路橋定期点検の支援を実施。また、平成29年度から、関係機関協議を含む跨線橋や跨道橋の点検を追加。 支援の中で、国、県、市町村、学識者が連携して点検結果を確認する診断結果評価会議を実施。 ○効果 技術者が不足している市町村を対象に橋梁点検をまとめて発注することで、発注事務の負担軽減とコスト縮減を図り、統一的な品質を確保している。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 4 | 診断結果評価会議に諮り、一定の品質を確保できる |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 4 | 一括発注により効率化が見込まれる |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 3 | 自治体職員の手間を削減 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 3 | 横断歩道橋点検の実施を検討中 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） 依頼を受けた市町村の負担軽減と統一的な品質の確保が図られている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料