インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 近畿ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （一財）京都技術サポートセンター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | （公財）福井県建設技術公社 |  |  |  |  | 担当部署：業務課 （TEL）0776-20-0391 （mail）fujita@fk-kosha.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | ０ 枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 （本業務が群マネに該当するか県を通じて確認中）・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施の場合】 支援している市町数の拡大を目指す ○概要図 ※国の群マネ特設HPにある「群マネの実施方針」フォーマットを基に作成した神奈川県都市整備技術 センターの概要図PPTを添付するので、これを編集して作成をお願いします。また、国の検討委員会 等で公表されるモデル地域の実施方針を必要に応じ参照してください。 ○概要（特徴等） 当公社では、橋梁定期点検の一括発注支援ではなく、業務の段階に応じて支援を実施しております。 品質、情報、技術といった観点において、人手・技術力不足の複数の自治体（群）を公社（人）が技術的支援を行っています。当公社はこれを群マネと考えております（人の群マネ、プロセスの束）。 ○ 品質：技術者の束（県および市町を横断的に診断判定） 点検・診断 点検・診断では、県内の橋梁を横断的に診断することで判定基準のばらつきを無くすとともに、前回の法定点検の結果との比較を行い、より適切な診断支援を行う。 ○記録・管理 情報：データの束（県および市町が情報を共有） 記録・管理では、各施設台帳および点検記録に対応したシステムを用いて、データの管理支援を行う。また、スマートフォンに対応し、点検現場にてデータを確認できる。 技術：技術者の束（県内の技術者不足を補完） 〇補修設計・工事 補修では、最適な設計を行うため設計管理支援を行う。また、工事においては、工事設計書の作成および工事管理の支援を行う。 ○効果 ①県内の橋梁を横断的に判定することで基準のばらつきが無くなる。 ②電子データの管理により、適切で円滑な診断が行える。 ③発注者と受注者との協議に立会い、技術的な助言を行うことで、スムーズな業務管理が行える。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 5 | 判定区分のばらつきが無くなる |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 4 | 当公社の技術的ノウハウ、データの一元化により効率的にPDCAサイクルを展開できる |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 4 | 市町職員の負担軽減 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 2 | - 本業務の委託費が交付金対象になること - 道路、河川等のデータを一括管理することで、他分野連携の群マネに発展できる |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） 支援の拡大を図るには、本業務の委託費を交付金対象とし、市町自治体の財政負担を軽減する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料