インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 近畿ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （一財）京都技術サポートセンター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益財団法人 滋賀県建設技術センター |  |  |  |  | 担当部署：理事（技術支援業務担当） （TEL）０７７－５６５－０２１６ （mail）nakatsuji@sct.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | 枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 ※別途「群マネの実施方針（公益財団法人滋賀県建設技術センター）」を参照してください。 ○概要（特徴等） ・県内全１９市町と橋梁定期点検にかかる基本協定および年度毎の協定を締結することにより、受託者であるセンターが橋梁定期点検の地域一括発注を実施している。 ・市町担当者に診断の最終判断を求める現地判定会議や橋梁点検にかかる技術情報等の共有を主な目的とする市町職員合同での研究会を行うなど、市町職員の技術力の維持・向上に努めている。 ○効果 ・受託者であるセンターの監督職員による受注コンサルに対する徹底した業務の設計管理を通じて、最新の点検要領の考え方や方針を忠実に反映させるとともに、診断レベルについて受注者間のばらつきが少なく信頼性と品質に優れた成果を市町へ納めることができている。 ・市町担当者、センター監督職員、受注コンサルが一堂に会する現場や会議を活用した議論や意見交換を通じて、県内全ての市町担当者の橋梁点検に対する技術面での共通認識や性能の見立て等の新たな視点を踏まえて診断を行う最新の点検要領の考え方に対する理解が深まっている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 5 | ・全市町を網羅する一括発注により、成果の信頼性および品質の向上効果は大きい。 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 4 | ・過去の点検データのデータベース化とその活用により、点検調書作成が効率的に行えている。 ・点検データを市町に提供することにより、市町が長寿命化修繕計画を策定する際に、業務の効率化と費用低減に寄与できる。 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 3 | 打合せ協議にかかる費用が低減される。 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 3 | 現在の地域一括発注の方針を維持することとしており、さらなる発展の可能性は低い。 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） ・平成２７年度から市町が管理する橋梁定期点検の地域一括発注に着手し、これまで現地判定会議や市町職員と技術情報等の共有を目的とした合同研究会の開催など、点検品質を高める取組を強化してきた結果、一定の成果が認められるようになってきたところであるが、市町の技術者不足などの課題も深刻化しており、管理者である市町の意識をさらに高めながら、如何に技術の継承を行っていくかが大きな課題であると感じている。 ・今後、市町のみならず技術者不足のさらなる深刻化が懸念されるため、県、市町、センターの連携強化をはかりながら県内関係機関が一丸となってインフラメンテナンスに取り組む体制づくりの必要性を感じている。 ・センターとしては、市町ニーズも把握しながら、現行の橋梁点検以外の分野についても「群マネ」を含めた支援を模索し、新たな支援メニューを再構築していく必要性を感じている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料