インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 近畿ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （一財）京都技術サポートセンター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 一般財団法人 京都技術サポートセンター |  |  |  |  | 担当部署：土木課 （TEL）075-415-7722 （mail）h-shiomi@kyoto-espc.jp |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | １枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 ※別紙「群マネの実施方針（京都府、府内市町村）」を参照してください。 ○概要（特徴等） ・当センターは、京都府及び府内市町村が管理する橋梁、トンネル等の道路施設の点検業務を受託し、地域一括発注を行っている。 ・各施設の健全性の判定区分は、施設管理者、点検者（コンサルタント）及び当センターが合同で開催する判定審査会において議論し、最終的に施設管理者が決定する。 ・道路施設の長寿命化修繕計画の策定、補修設計業務についても支援を行っている。 ○効果 ・技術職員が不足する市町村の職員の負担（発注事務、点検実施、結果の照査等）が軽減されるとともに、市町村職員の技術力の向上が期待できる。 ・自治体ごとの判定区分のばらつきをなくすことができる。 ・府内道路の管理水準の統一化が図れる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 5 | 自治体ごとの成果品のばらつきがなくせる等、地域一括発注による品質向上効果は大きい。 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 4 | 過去の点検結果を有効に活用することにより、点検業務及び長寿命化修繕計画の策定、補修設計業務を効率的に実施することができる。 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 4 | 自治体ごとに発注する場合に比べて打合せ回数を減らすことができる。一方、センターへの委託事務費が必要となるが、不足している技術職員の人件費と考えると妥当であると思われる。ただし、自治体の技術力向上に寄与しているかどうかは多少疑問がある。 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 3 | 当センターへの委託実績がない自治体に参加を依頼しているが、協力が得られていない。 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） ・平成28年度の設立以降、当センターでは橋梁、トンネル等の点検業務の一括発注を行っている。 更に、平成30年度からは橋梁長寿命化修繕計画の策定、橋梁補修設計業務にも取り組んでいる。 また、技術職員の不足している市町村に対し、人材育成を目的とした研修を行っている。 ・今後は、複数市町村の水平連携を促し、京都府と連携しながら広域のインフラ群について維持管理更新のあり方を協働して検討していく。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料