インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 近畿ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （一財）京都技術サポートセンター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター |  |  |  |  | 担当部署：市町村技術支援課 （TEL）06-6262-7670 （mail）ta-maeda@toshiseibi.org |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | ‐枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】→地域一括発注は実施しているが、群マネとしては未実施 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 【地域一括発注】 ○概要図 ○概要（特徴等） ・府内政令市を除く全市町村と道路施設維持管理に関する基本協定を締結。 ・複数市町村の道路橋梁、トンネル、附属施設定期点検を束ねて一括発注。 ・点検結果については統一基準により点検者、道路管理者と協議して健全度を判定。 ○効果 ・一括発注により市町村事務の軽減化を図るとともに入札における不調不落を防止。 ・統一基準と同一目線で判定することで府内市町村の判定結果を平準化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | ５ | 統一基準による判定結果の平準化 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | ５ | 市町村業務の軽減とシステム利用による作業の効率化 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | ３ | 発注ロットの大きさによる効果は少ない |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | ５ | 点検に合わせて設計や工事監理をパッケージすることで支援が拡大する。 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） ・市町村の群マネ検討の幅を広げるため「群マネの手引き」に、建設技術センター等の活用事例を多数記載いただきたい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【群マネモデル地区で公表されている実施方針】 ○概要図 【R7.12.18時点 国交省HPより】 ○概要（特徴等） ・基礎自治体が主体となった群マネ。 ・現時点で当センターの役割は無いが、今後の実施形態によって明確になると思われる。 ○効果 ・今後実施のため現時点ではコメント不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | ― | 今後実施のため現時点では評価不可 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | ― | 〃 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | ― | 〃 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | ― | 〃 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） 【群マネモデル地区】 ・府内７地域の維持管理連携プラットフォームを活用した地域課題勉強会を通じて、課題解決に向けた議論を深め、制度構築を検討していく。（補足資料参照） |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料 ・別添参照