インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 九州ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （公財）群馬県建設技術センター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | （公財） 宮崎県建設技術推進機構 |  |  |  |  | 担当部署：土木課 支援担当 （TEL）０９８５－２０－１８３０ （mail）０９８５－２０－１８５０ |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 各センターの取組状況 |  |  |  |  |  | 1枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 ※国の群マネ特設HPにある「群マネの実施方針」フォーマットを基に作成した神奈川県都市整備技術 センターの概要図PPTを添付するので、これを編集して作成をお願いします。また、国の検討委員会 等で公表されるモデル地域の実施方針を必要に応じ参照してください。→すでに策定済み ○概要（特徴等） ・平成26年度から地域一括発注（54コンサルの集合体である測量組合への発注）を取り入れ、宮崎県内26市町村中24市町村が参画し橋梁・トンネル・道路附属物の点検と長寿命化修繕計画の策定を行っている。道路施設に加え農道・林道橋の点検も行っている。R8年度からは１市が追加参画し25市町村となる予定。また、R7年度からは従来自治体とJR間で締結していた協定を、推進機構とJR間で協定を締結しさらなる業務の効率化を図っている。実施方針については本年1月に作成し3月末に25市町村HPに掲載が完了する。 ○効果 ・広域連携による業務の効率化、コスト縮減、市町村職員の負担軽減・技術力向上、品質の向上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | 5 | 県内の均一性を目的とした検収による品質向上 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | 4 | 窓口1本化、協議時間、ｽｹｼﾞｭｰﾙ調整等の効率化 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | 5 | 機械費用（1ヶ月賃料）、発注ﾛｯﾄ補正による低減 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | 2 | 残りの1市が参画間近、他の業務連携は検討中 |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） ・公園設計、工事についてはR8年度から新富町のみの単発業務である。点検以外の一括発注への取り組みについて市町村からの要望は多いが、支援体制も含めて検討段階にある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料