インフラ維持管理・更新に関するアンケート調査について

| ブロック名 | 九州ブロック |  |  |  |  | 調査委員名 | （公財）群馬県建設技術センター |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員名 | (公財)沖縄県建設技術センター |  |  |  |  | 担当部署：技術部 調査情報班 （TEL）098-893-5324 （mail）toshihiko_iha@okinawa-ctc.or.jp |  |  |
| 項 目 |  | 群マネ |  |  |  |  |  | 補足資料枚数 |
| 事例の名称 |  | 橋梁・道路附属物等の点検における地域一括発注 |  |  |  |  |  | ０枚 |
| ※センターが関与する事例をご回答ください（地域一括発注も群マネとして含む） ○現在の実施状況 【 実施中 ・ 未実施 】 ○今後の予定 【実施中の場合】 ①範囲拡大等実施内容の変更を検討 ②実施内容の変更予定なし(現状のまま) 【未実施の場合】 ③実施を検討 ④実施の予定なし 【以下は①～③に該当する場合ご回答ください】 ○概要図 別添資料参照 ○概要（特徴等） 市町村に代わり橋梁や附属物等の点検業務を「地域一括発注方式」により発注し、点検業務に係る発注事務や監督代行のほか、最新の点検結果に基づいて「長寿命化計画」の更新･策定等の技術的支援を実施。 ○効果 点検業務の発注ロットを大きくすることで入札不調・不落のリスクを抑え、点検車等の配置効率も向上。 センターで一括して行うことで、損傷状況における健全性の診断を統一的な視点で評価。 市町村の事務負担を軽減 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〇評価 （５段階評価） |  |  | 項 目 | 評価 | コメント |  |  |  |
|  |  |  | 品質向上効果 | ４ | 一元管理による成果品の品質向上 |  |  |  |
|  |  |  | 効率化効果 | ４ | 市町村職員の事務負担軽減 |  |  |  |
|  |  |  | 費用対効果 | ４ | 点検車等の配置効率向上によるコスト縮減 |  |  |  |
|  |  |  | 発展の可能性 | ４ | 発展の可能性が期待できる |  |  |  |
| 〇感想（課題等含む） 市町村により点検実施年のバラツキがあり効率的な事業推進に支障をきたしている。市町村へ予算の平準化を促しているが、点検に係る予算措置が厳しいため、お願いしても平準化が図れない状況にある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

○補足資料